# Web Sitesi Optimizasyon Planı — alperenborklu.com

Aşağıdaki plan, audit aracının ürettiği 4 kategoriyi **gerçek kod incelemesine** dayanarak önceliklendiriyor.

Sitenin mevcut durumu analiz edildi; bazı sorunlar zaten çözülmüş, bazıları gerçekten var.

---

## Gerçek Durum Özeti (Kod İncelemesi)

| Sorun | Gerçek mi? | Notlar |

|---|---|---|

| Meta description eksik | ❌ Yanlış | Mevcut ve iyi yazılmış |

| Canonical etiketi belirsiz | ❌ Yanlış | `https://alperenborklu.com` canonical var |

| Cache-Control yok | ❌ Yanlış | `vercel.json`'da 1 yıllık immutable cache var |

| Structured data (JSON-LD) eksik | ✅ Gerçek | `application/ld+json` hiç yok |

| Alt metin boş görseller | ✅ Kısmen | Blog/project kartlarda bazı ikonlar altsız |

| LCP yavaş (büyük profil görseli) | ✅ Gerçek | 357KB webp, preload var ama optimize edilebilir |

| Render-blocking script | ✅ Gerçek | 813KB `script.js` tek dosyada |

| Scroll depth düşük | ✅ Büyük ihtimal | Analytics verisi yok ama uzun sayfa yapısı risk |

| Exit-intent yok | ✅ Gerçek | Hiç implement edilmemiş |

| WhatsApp butonu | ❌ Zaten var | Çalışıyor |

---

## Öncelik Sırası

### 🔴 Yüksek Öncelik — Hemen Yapılacaklar

---

### 1. Structured Data (JSON-LD) — SEO

**Neden:** Google'ın zengin sonuç (rich results) özelliklerini açar — ad kutusu, sitelink, breadcrumb.

Hiç uygulanmamış, en büyük SEO kazanım fırsatı.

#### [MODIFY] [index.html](file:///c:/Users/Alp/Downloads/alperen%20b%C3%B6rkl%C3%BC%20website%20final/index.html)

`<head>` içine eklenecek 3 JSON-LD bloğu:

- `Person` schema (Alperen Börklü, Ankara, hizmetler)

- `WebSite` schema (sitelinks searchbox için)

- `LocalBusiness` schema (Ankara coğrafi SEO için)

---

### 2. Script.js Yüklemesini Optimize Et — Hız

**Neden:** 813KB script tek dosyada yükleniyor. `defer` zaten var ama dosya fazla büyük.

#### [MODIFY] [index.html](file:///c:/Users/Alp/Downloads/alperen%20b%C3%B6rkl%C3%BC%20website%20final/index.html)

- Critical-path olmayan kodları (tilt efekti, marquee) `requestIdleCallback` içine al

- Ana `script.js`'i dokunma — split yapmak deployment risklidir

- Google Analytics `load` event'ine aldırılmış, bu iyi. Dokunmaya gerek yok.

---

### 3. Exit-Intent Sistemi — Dönüşüm

**Neden:** Sayfadan ayrılmak üzere olan ziyaretçiyi yakala → analiz modalını göster.

Sıfır ek maliyet, sadece JS.

#### [MODIFY] [index.html](file:///c:/Users/Alp/Downloads/alperen%20b%C3%B6rkl%C3%BC%20website%20final/index.html)

- Mouse imleci `<body>` üst sınırına yaklaşınca (mouseout + clientY < 5px) mevcut `analysis-modal`ı aç

- Cookie kontrolü: 1 kez göster, 7 gün bekleme

- Mobilde: 45 saniye sonra yumuşak scroll teklifi

---

### 🟡 Orta Öncelik — Bu Hafta

---

### 4. Profil Görseli LCP Optimizasyonu — Hız

**Neden:** `alperen-borklu-profile-profil.webp` 357KB. Preload var ama boyut azaltılabilir.

#### Eylem (kod dışı)

- Squoosh.app veya Sharp ile %75 kalite webp → hedef <120KB

- `srcset` ile mobil için küçük versiyon ekle (400px genişlik yeterli)

#### [MODIFY] [index.html](file:///c:/Users/Alp/Downloads/alperen%20b%C3%B6rkl%C3%BC%20website%20final/index.html)

```html

<!-- Mevcut -->

<img src="./alperen-borklu-profile-profil.webp" ...>

<!-- Hedef -->

<img src="./alperen-borklu-profile-profil.webp"

srcset="./alperen-borklu-profile-profil-sm.webp 400w,

./alperen-borklu-profile-profil.webp 800w"

sizes="(max-width: 768px) 85vw, 50vw" ...>

```

---

### 5. Vercel Headers — Tüm HTML Sayfaları — Hız

**Neden:** Şu an sadece `/` (ana sayfa) için header var. Diğer sayfalar (about, pricing, work...) cache header almıyor.

#### [MODIFY] [vercel.json](file:///c:/Users/Alp/Downloads/alperen%20b%C3%B6rkl%C3%BC%20website%20final/vercel.json)

`source: "/"` → `source: "/(.*)"` şeklinde genişlet, `.html` dosyaları için `must-revalidate` ekle.

---

### 6. Scroll Depth Takibi Ekle — UX / Analytics

**Neden:** Ziyaretçilerin kaçta kaçının hangi bölüme ulaştığını bilmeden UX kararı alınamaz.

#### [MODIFY] [index.html](file:///c:/Users/Alp/Downloads/alperen%20b%C3%B6rkl%C3%BC%20website%20final/index.html)

Mevcut Google Analytics entegrasyonuna scroll milestone olayları ekle:

```js

// %25, %50, %75, %100 scroll derinliğinde GA event gönder

gtag('event', 'scroll_depth', { depth: '50%' });

```

---

### 🟢 Düşük Öncelik — İki Hafta İçinde

---

### 7. Alt Metin Kontrolü — SEO

**Neden:** Kod incelemesinde `alt=""` boş string yok, ancak bazı dekoratif SVG ikonlar `aria-hidden` değil.

#### [MODIFY] [index.html](file:///c:/Users/Alp/Downloads/alperen%20b%C3%B6rkl%C3%BC%20website%20final/index.html)

- Dekoratif SVG'lere `aria-hidden="true"` ekle

- Blog kart resimlerine açıklayıcı alt text gözden geçir

---

### 8. Open Graph Tamamlama — SEO

**Neden:** `og:title` var ama `og:image`, `og:description`, `og:type` eksik veya eksik sayfalarda yok.

#### [MODIFY] [index.html](file:///c:/Users/Alp/Downloads/alperen%20b%C3%B6rkl%C3%BC%20website%20final/index.html)

Eksik OG taglarını ekle:

```html

<meta property="og:image" content="https://alperenborklu.com/alperen-borklu-profile-profil.webp"/>

<meta property="og:description" content="..."/>

<meta property="og:type" content="website"/>

<meta property="og:url" content="https://alperenborklu.com"/>

```

---

### 9. Hreflang Düzeltmesi — SEO

**Neden:** Şu an `?lang=en` parametresiyle hreflang tanımlı. Bu Google tarafından zayıf sinyal olarak değerlendiriliyor; ayrı bir `en/` path veya `content-language` header daha güçlü.

> [!NOTE]

> Bu değişiklik URL yapısını etkilediğinden daha kapsamlı bir karar gerektirir. Şimdilik düşük öncelik.

---

## Dokunulmayacaklar

> [!IMPORTANT]

> Aşağıdaki öğeler audit aracında sorun olarak gösterildi ama **sitenizde zaten çözülmüş durumda**:

- ✅ **Cache-Control** → `vercel.json`'da 1 yıllık cache var

- ✅ **Meta description** → Yazılmış ve 150 karakter altında

- ✅ **Canonical** → `https://alperenborklu.com` doğru tanımlı

- ✅ **Sitemap** → `sitemap.xml` mevcut

- ✅ **Robots.txt** → Mevcut

- ✅ **HTTPS** → Vercel üzerinde aktif

- ✅ **WhatsApp entegrasyonu** → Çalışıyor

---

## Doğrulama Planı

| Test | Araç | Beklenen Sonuç |

|---|---|---|

| JSON-LD doğrulama | [Google Rich Results Test](https://search.google.com/test/rich-results) | `Person` + `LocalBusiness` geçmeli |

| LCP ölçümü | [PageSpeed Insights](https://pagespeed.web.dev) | LCP < 2.5s hedef |

| OG preview | [opengraph.xyz](https://www.opengraph.xyz) | Resim + açıklama görünmeli |

| Exit-intent test | Manuel (mouse'u yukarı çek) | Modal açılmalı |

| Scroll events | GA4 → Events raporu | scroll_depth events görünmeli |

---

## İş Sırası

```

1. JSON-LD structured data       ← En büyük SEO kazanımı

2. Exit-intent                   ← En büyük dönüşüm kazanımı

3. Open Graph tamamlama          ← Sosyal paylaşım için

4. Görsel optimize + srcset      ← LCP için

5. Scroll depth tracking         ← Karar almak için veri

6. Vercel headers genişletme     ← Diğer sayfalar için

7. Aria-hidden SVG'ler           ← Erişilebilirlik

```